|  | Приложение к распоряжению администрации Нижнедевицкого муниципального района от 20.12.2013 № 363 - р |
| --- | --- |

ПЛАН

инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной,

коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры

в Нижнедевицком муниципальном районе Воронежской области

на 2014 год

| № п/п | Наименование месторасположе- ния объектов | Номер объекта на карте района | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Источник финансирования | Лимит финансирования, тыс.руб. | Планируемые сроки завершения строительства (проектирования) | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнедевицкий муниципальный район | Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Театральной, 15а в с.Нижнедевицк Воронежской области. Спортивный корпус | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 75338,65 226,65 | 2014 год | В стадии строительства. Объект переходящий с 2013г. |
|  |  | 2 | Строительство пожарного депо в пос.Курбатово | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 2500,0 7,53 | 2014 год | Представлена бюджетная заявка в курирующий ИОГВ В.о. |
|  |  | Проектирование и строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Артскважина и сети водопровода по улицам п.Нижнедевицк | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 46 704,9 140,54 | 2014 год | Представлены бюджетные заявки в курирующие ИОГВ В.о. для включения объектов в областную адресную программу Воронежской области |
|  |  | 4 | Блочная котельная МКОУ «Нороворотаеская СОШ» в с.Глазово | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 7 629,4 22,92 | 2014 год |  |
|  |  | 5 | Блочная котельная МКОУ «Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 8 748,39 26,3 | 2014 год |  |
|  |  | 6 | Реконструкция котельной для отопления здания гимназии и ФОКа по ул.Театральная, 15 а в с.Нижнедевицк | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 13 170,37 39,63 | 2014 год |  |
|  |  | 7 | Газопровод среднего и низкого давления в с.Новая Ольшанка (ПИР) | Областной бюджет | 2 070,0 | 2014 год |  |
|  |  | 8 | Реконструкция парка в поселке совхоза «Кучугуровский» | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 6429,6 338,4 | 2014 год |  |
|  |  | 9 | Реконструкция парка в с. Синие Липяги | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 7060,2 371,6 | 2014 год |  |
|  |  | 10 | Реконструкция парка в поселке совхоза «Нижнедевицкий» | Областной бюджет Муниципальный бюджет | 7077 372,5 | 2014 год |  |