Муниципальная программа

Нижнедевицкого муниципального района

Воронежской области

на 2018-2023 годы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Паспорт

муниципальной  программы Нижнедевицкого

муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы

«Энергоэффективность  и развитие энергетики»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные разработчики муниципальной программы | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма № 1 «Повышение энергетической эффективности экономики Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»: 1. Замена оконных блоков в административных зданиях и объектах социальной сферы; 2. Замена дверных блоков в административных зданиях и объектах социальной сферы; 3. Замена радиаторов систем отопления в административных зданиях и объектах социальной сферы; 4. Замена светильников и ламп накаливания в административных зданиях и объектах социальной сферы; 5. Замена светильников уличного освещения; 6. Организация уличного освещения; 7. Установка приборов учета. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности, модернизация энергетического комплекса района, внедрение инновационных технологий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | 1. Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях. 2. Развитие экономичных и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности. 3. Содействие в реализации муниципальных программ и отдельных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности. Формирование информационной системы топливно-энергетического комплекса, инструментов мониторинга и контроля энергосберегающей деятельности. 4. Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета. 5. Формирование информационной среды топливно-энергетического комплекса, инструментов мониторинга и контроля энергосберегающей деятельности. 6. Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Обеспечение экономии электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации мероприятий программы. - Обеспечение экономии тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации мероприятий программы. - Обеспечение экономии воды в натуральном выражении за счет реализации мероприятий программы. - Обеспечение экономии природного газа в натуральном выражении за счет реализации мероприятий программы. 5. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | В один этап в 2018 - 2023 годах. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы составляет 31 762,243 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 26 812,933 тыс. руб.; муниципального бюджета – 4 949,31 тыс. руб. в том числе по годам реализации программы: 2018 год – всего – 3 741,94 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета –1 207,23 тыс. рублей; средства местного бюджета – 2 534,71 тыс. рублей; 2019 год – всего – 6 025,749 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета – 5 496,749 тыс. рублей; средства местного бюджета – 529,000 тыс. рублей; 2020 год – всего – 7 109,247 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета – 7109,247 тыс. рублей; средства местного бюджета –0,00 тыс. рублей; 2021 год – всего – 6 195,443 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета –6 195,443 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – всего – 3 402,132 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета –3 402,132 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – всего – 5 287,732 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета –3 402,132 тыс. рублей; средства местного бюджета – 1 885,60 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования. 2. Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. 3. Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса. 4. Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы.

Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области  на 2018-2023 годы ««Энергоэффективность и развитие энергетики»  разработана с учетом Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации».

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области характеризуется повышенной энергоемкостью.

Реализуемые в последние годы на территории Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на сокращение расхода электроэнергии,  не обеспечивают системного и комплексного решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Динамика изменения цен на газообразное и твердое топливо  следует за изменением мировых цен на газ  нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов  топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается, и  с учетом роста цен на уголь и газ  будет обостряться.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики, муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления и ресурсоснабжающих организациях.

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей других муниципальных образований, следовательно, затраты на оплату энергии значительно превысят аналогичные затраты в экономике региона в целом.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью  как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развитие по новой технологической базе.

Реализация мероприятий программы позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимой для достижения темпов роста экономики района.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п.

Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Общий вклад программы в экономическое развитие муниципального образования заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств,  предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

За счет реализации  потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации экономики и перехода к рациональному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения  конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики региона, роста уровня и качества жизни населения.

2. Цели и задачи  муниципальной программы.

Целями программы являются:

-обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области;

-повышение энергетической эффективности;

-модернизация энергетического комплекса муниципального района;

-внедрение инновационных технологий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях.

2. Развитие экономических и правовых механизмов, ориентированных на стимулировании энергосберегающей деятельности.

3. Содействие в реализации муниципальных программ и отдельных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

4. Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета,

5. Формирование информационной среды топливно-энергетического комплекса, инструментов мониторинга и контроля энергосберегающей деятельности.

6. Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях.

## 3. Обоснование выделения подпрограмм.

Достижение целей программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы: «Повышение энергетической эффективности экономики Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе».

Основные мероприятия подпрограммы сгруппированы по отраслевому и функциональному признакам с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией подпрограммы.

При формировании подпрограммы муниципальной программы заложен принцип повышения эффективности бюджетных расходов.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы определяется органом местного самоуправления в соответствии с утвержденным паспортом подпрограммы и годовым планом реализации программы.

## 4.Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на обеспечение повышения финансовой устойчивости, энергетической безопасности экономики муниципального района, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и объём их финансирования приведен в приложениях №2 и №3.

В реализации муниципальной программы  предусмотрено участие всех 15-ти сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района, которое включает в себя:

- обязательное оборудование различных объектов зданий, сооружений, помещений приборами учета расходуемых энергетических ресурсов;

- реализация обязательных мероприятий по установке энергосберегающих светильников уличного освещения.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств  областного  бюджета  и бюджета Нижнедевицкого муниципального района.

Общий объем финансирования муниципальной программы на период с 2018 по 2023 год составляет 31 762,243 тыс. рублей, в том числе:

- 2018 год – 3 741,94 тыс. рублей;

- 2019 год – 6 025,749 тыс. рублей;

- 2020 год – 7 109,247 тыс. рублей;

- 2021 год – 6 195,443 тыс. рублей;

- 2022 год – 3 402,132 тыс. рублей;

- 2023 год –  5 287,732 тыс. рублей.

Финансирование муниципальной программы за счет средств федерального  внебюджетных источников не предусмотрено.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы подлежат уточнению при формировании бюджета Нижнедевицкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Прогнозная оценка расходов бюджета Нижнедевицкого муниципального района, необходимых для реализации основных мероприятий муниципальной программы, проведена с учетом финансирования расходов, связанных с осуществлением администрацией Нижнедевицкого муниципального района полномочий по реализации  мероприятий Программы.

Расходы бюджета Нижнедевицкого муниципального района на реализацию муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы на 2018-2023 годы приведены в таблицах №2 и №3 приложения.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий программы могут оказывать влияние законодательные и финансовые риски.

Законодательные риски связаны с изменением законодательства в области энергосбережения.

Финансовые риски связаны со снижением уровня бюджетного финансирования программы, что может привести к невыполнению запланированных мероприятий или уменьшению объема выполняемых работ. Кроме того, на финансирование мероприятий программы могут оказать влияние изменения в тарифной политике для предприятий, принимающих участие в реализации мероприятий программы, а также  общее ухудшение экономического климата в регионе.

Основными мерами управления риском такого характера являются: расширение числа возможных источников финансирования,  внесение изменений в нормативно-правовую базу Нижнедевицкого муниципального района,  корректировка программы, повышение уровня информационного обеспечения.

7. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности программы осуществляется последующим направлениям:

- степень достижения целевых показателей программы (целевой параметр -100%);

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  муниципального бюджета (целевой параметр -100%);

- степень реализации мероприятий программы (целевой параметр -100%).

# Подпрограмма № 1. «Повышение энергетической эффективности экономики Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» муниципальной программы Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | - замена оконных блоков в административных зданиях и объектах социальной сферы; - замена дверных блоков в административных зданиях и объектах социальной сферы; - замена радиаторов систем отопления в административных зданиях и объектах социальной сферы; - замена светильников и ламп накаливания в административных зданиях и объектах социальной сферы; - замена светильников уличного освещения; - организация уличного освещения; - установка приборов учета |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | -повышение энергетической и экономической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения и экономики района энергоносителями путем перевода экономики района на энергосберегающий путь развития; -обеспечение запланированного темпа социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области при уменьшении удельного потребления энергетических ресурсов |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1) проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях; 2) развитие экономичных и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности; 3) обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета; 4) формирование информационной среды топливно-энергетического комплекса, инструментов мониторинга и контроля энергосберегающей деятельности. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | За период реализации планируется достичь к 2023 году следующих значений целевых показателей и индикаторов: - обеспечение экономии электрической энергии в натуральном выражении за счет реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы; - обеспечение экономии тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы; - обеспечение экономии воды в натуральном выражении за счет реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы; - обеспечение экономии природного газа в натуральном выражении за счет реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы; - доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2018 - 2023 годы, реализуется в один этап |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 31 762,243 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 26 812,933 тыс. руб.; муниципального бюджета – 4 949,31 тыс. руб. в том числе по годам реализации программы: 2018 год – всего – 3 741,94 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета –1 207,23 тыс. рублей; средства местного бюджета – 2 534,71 тыс. рублей; 2019 год – всего – 6 025,749 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета – 5 496,749 тыс. рублей; средства местного бюджета – 529,00 тыс. рублей; 2020 год – всего – 7 109,247 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета – 7 109,247 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – всего – 6 195,443 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета –6 195,443 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – всего – 3 402,132 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета –3 402,132 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – всего – 5 287,732 тыс. рублей, в том числе; средства областного бюджета – 3 402,132 тыс. рублей; средства местного бюджета – 1 885,60 тыс. рублей. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | За период реализации подпрограммы планируется: - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования; - снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

В последние годы тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эффективности определено в качестве одного из ключевых направлений деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области. Направление, меры и целевые показатели деятельности администрации муниципального образования в сфере энергосбережения и повышения энергетической

В условиях постоянного роста цен на энергетические ресурсы и ежегодного прироста их потребления, как хозяйствующими субъектами, так и населением для улучшения показателей эффективности использования энергетических ресурсов, без которого невозможно повышение конкурентоспособности экономики муниципального района и уровня жизни его населения, необходимо последовательное осуществление комплекса мер в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В жилищно-коммунальном хозяйстве Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области применяются устаревшие энергетические технологии и оборудование, что увеличивает энергоёмкость производимой продукции.

Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях муниципального образования по тепловой, электрической энергии, газу и воде составляет 18-20 %.

## Раздел 2. Цели и задачи  подпрограммы.

Целями реализации подпрограммы являются:

-повышение энергетической и экономической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения и экономики района энергоносителями путем перевода экономики района на энергосберегающий путь развития;

- обеспечение запланированного темпа социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области при уменьшении удельного потребления энергетических ресурсов.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи подпрограммы:

1) проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях;

2) развитие экономичных и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности;

3) обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета;

4) формирование информационной среды топливно-энергетического комплекса, инструментов мониторинга и контроля энергосберегающей деятельности.

Основным целевым индикатором достижения целей и решения задач подпрограммы является:

- обеспечение экономии электрической, тепловой энергии, воды, природного газа в натуральном выражении за счет реализации мероприятий подпрограммы;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности экономики Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» реализуется в 2018 - 2023 годы в один этап.

## Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

С учётом того, что основные мероприятия и мероприятия подпрограммы являются однотипными, группируем их по следующим отраслевым направлениям исходя из особенностей реализации:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетных учреждениях;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

### Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетных учреждениях.

По состоянию на 01.01.2018 на территории Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области находятся 52 учреждения бюджетной сферы, включая органы местного самоуправления, учреждения образования, культуры и спорта.

В рамках уже осуществлённых мер энергосбережения в части учреждений бюджетной сферы муниципального района  были установлены приборы учёта и осуществлён переход на использование энергосберегающих ламп.

В соответствии с требованиями законодательства, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёма потреблённых ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 6 лет не менее чем на 18% от объёма фактически потреблённого ими каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объёма не менее чем на 3%.

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Нижнедевицком муниципальном районе Воронежской области является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения в бюджетных учреждениях оценивается: электрической энергии - 18 - 20%, тепловой энергии - 18 - 20%, газа - 18 - 20%, воды - 18 - 20%.

Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- оснащение приборами учёта;

- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

- утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

- замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления учреждений новыми энергоэффективными газовыми котлами.

### Основное мероприятие  1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путём внедрения ресурсосберегающих технологий.

Мероприятиями по реализации данного основного мероприятия являются:

- установка приборов учёта воды на магистральных водопроводах и зонах водоснабжения.

### Основное мероприятие 1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения.

Объем электрической энергии, расходуемой на нужды наружного освещения, в целом по Нижнедевицкому муниципальному району Воронежской области составляет 482,35 тыс. кВт/ч (3588,72 тыс. рублей). Большая часть электрической энергии, потребляемой системами наружного освещения, определяется на основании показаний приборов учёта.

Для повышения энергетической эффективности наружного освещения необходима замена ламп накаливания на современные источники света, внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях наружного освещения.

Также актуально оснащение систем наружного освещения энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими светодиодными лампами.

Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ) в сетях уличного и внутриквартального освещения;

- строительство сетей наружного освещения с оснащением энергосберегающими источниками света;

- предоставление субсидий местным бюджетам для долевого финансирования расходов на обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности населения в части соответствия уличного освещения.

### Основное мероприятие 1.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

В Нижнедевицком муниципальном районе Воронежской области жилищный фонд составляет 9570 жилых домов, в том числе 66 многоквартирных дома. Благоустройство жилищного фонда, оборудованного водопроводом, составляет 82,8%, водоотведением (канализацией) - 80,0%, ваннами (душем) – 58,0%, природным газом - 87,7%.

В тоже время в жилых и многоквартирных домах сохраняется тенденция к оснащению приборами учета энергетических ресурсов.

Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- установка энергосберегающих светильников;

- модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;

- размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

## Раздел 4. Информация об участии акционерных обществ и иных организаций в реализации подпрограммы.

Участие акционерных обществ и иных организаций в реализации подпрограммы предусмотрено в рамках исполнения требований действующего законодательства, в том числе:

- обязательное оборудование различных объектов, зданий, сооружений, помещений приборами учёта расходуемых энергетических ресурсов;

- реализация обязательных мероприятий в отношении капитального ремонта жилого фонда.

## Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  областного  бюджета  и   бюджета  Нижнедевицкого муниципального района.

Общий объем финансирования подпрограммы на период с 2018 по 2023 годы составляет 31 762,243 тыс. рублей, в том числе:

- 2018 год – 3 741,94 тыс. рублей;

- 2019 год – 6 025,749 тыс. рублей;

- 2020 год – 7 109,247 тыс. рублей;

- 2021 год – 6 195,443 тыс. рублей;

- 2022 год – 3 402,132 тыс. рублей;

- 2023 год –  5 287,732 тыс. рублей.

## Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

На реализацию подпрограммы могут оказывать влияние законодательные и финансовые риски.

Законодательные риски связаны с изменением законодательства в области энергосбережения.

Финансовые риски связаны со снижением уровня бюджетного финансирования муниципальной программы, что может привести к невыполнению запланированных мероприятий или уменьшению объёма выполняемых работ. Кроме того, на финансирование мероприятий подпрограммы могут оказать влияние изменения в тарифной политике для предприятий, принимающих участие в реализации мероприятий подпрограммы, а также общее ухудшение экономического климата в регионе.

Основными мерами управления риском такого характера являются:  расширение числа возможных источников финансирования, внесение изменений в нормативно-правовую базу Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, корректировка программы и подпрограммы, повышение уровня информационного обеспечения.

## Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения целевых показателей подпрограммы (целевой параметр – 100%);

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (целевой параметр – 100%);

- степень реализации мероприятий подпрограммы (целевой параметр – 100%).